| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND (DỰ THẢO) | Tủa Chùa, ngày tháng năm 2023 |

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025,

kế hoạch năm 2023, trên địa bàn huyện Tủa Chùa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA KHOÁ XXI,

NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Điện Biên: Số 141/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 điều chỉnh và thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, tỉnh Điện Biên; số 146/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 phần vốn bổ sung thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên: Số 1182/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, tỉnh Điện Biên; số 1181/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung trong giai đoạn 2021 - 2025 phần vốn bổ sung thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Thông báo số 831-TB/HU ngày 10/8/2023 của Huyện ủy Tủa Chùa chủ trương về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2023;

Xét đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số …./TTr-UBND ngày …./8/2023; Ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tại Báo cáo số …./BC-KTXH ngày …./8/2023; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2023, trên địa bàn huyện Tủa Chùa, như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023

a. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 với tổng số tiền: 15.045 triệu đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm: 07 dự án (02 dự án do giảm tổng mức đầu tư sau khi phê duyệt so với kế hoạch vốn đã bố trí; 05 dự án là các dự án thành phần của Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa vì chưa có mặt bằng nên không triển khai thực hiện được dự án);

- Điều chỉnh tăng: 06 dự án (các dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật hiện đang chờ vốn để triển khai thực hiện thi công).

(chi tiết theo Biểu mẫu 01)

2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025

a. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Giảm vốn Ngân sách Trung ương với tổng số tiền: 13.847 triệu đồng, trong đó:

+ Giảm tổng mức đầu tư dự án sau khi phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 05 dự án với tổng số tiền 8.647 triệu đồng;

+ Hủy bỏ danh mục dự án do trùng tên dự án: 01 dự án với tổng số tiền 2.000 triệu đồng;

+ Hủy bỏ danh mục dự án không còn khả thi: 01 dự án với tổng số tiền 1.700 triệu đồng;

+ Hủy bỏ danh mục dự án (đổi tên dự án): 01 dự án với tổng số tiền 1.500 triệu đồng.

- Tăng vốn Ngân sách Trung ương: 13.847 triệu đồng, trong đó:

+ Tăng tổng mức đầu tư dự án: 03 dự án với tổng số tiền 6.647 triệu đồng;

+ Bổ sung danh mục dự án: 03 dự án với tổng số tiền 7.200 triệu đồng.

b. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

- Điều chỉnh KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

+ Giảm vốn Ngân sách Trung ương với tổng số tiền: 644 triệu đồng (06 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và đã hết nhiệm vụ chi; 01 dự án giảm tổng mức đầu tư sau khi phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

+ Tăng vốn ngân sách Trung ương: 159 triệu đồng (tăng tổng mức đầu tư 01 dự án).

+ Nộp trả ngân sách Nhà nước: 485 triệu đồng (06 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng lên hết nhiệm vụ chi).

(Chi tiết theo Biểu mẫu 02)

- Vốn bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

+ Hỗ trợ thêm vốn cho huyện “trắng xã nông thôn mới” cho xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa với tổng số vốn: 25.000 triệu đồng thực hiện đầu tư 09 dự án trong thời gian 03 năm từ 2023-2025.

+ Vốn đối ứng 5% tương ứng 1.250 triệu đồng, thực hiện đối ứng bằng dự án: Hạ tầng khu trung tâm hành chính mới của xã Mường Báng (giai đoạn 1) thuộc nguồn vốn NSĐP cấp huyện quản lý.

(chi tiết theo Biểu mẫu 03)

- Vốn bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX

+ Thực hiện đầu tư 02 dự án với tổng vốn 1.500 triệu đồng cho 02 hợp tác xã trên địa bàn huyện.

(chi tiết theo Biểu mẫu 04)

3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách địa phương cấp huyện quản lý giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, huyện Tủa Chùa

a. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý năm 2023: Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 với tổng số tiền: 1.000 triệu đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm: 1.000 triệu đồng của 01 dự án (Xây dựng điểm du lịch Đông Phi, thị trấn Tủa Chùa) chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công mới năm 2024;

- Điều chỉnh tăng: 1.000 triệu đồng cho 01 dự án (Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa) dự kiến hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023.

(Chi tiết kèm theo Biểu mẫu 05)

b. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý giai đoạn 2021-2025

- Giảm vốn Ngân sách địa phương cấp huyện quản lý với tổng số tiền: 5.897 triệu đồng, trong đó:

+ Cắt giảm danh mục dự án: 02 dự án với tổng số tiền 4.000 triệu đồng (do đã được bố trí vốn thực hiện bằng nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác);

+ Giảm vốn thực hiện dự án: 01 dự án với tổng số tiền: 1.897 triệu đồng.

- Tăng vốn Ngân sách địa phương cấp huyện quản lý với tổng số tiền: 5.897 triệu đồng, bổ sung danh mục dự án: 03 dự án.

(chi tiết theo Biểu mẫu 06)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày ......../8/2023./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh (B/c); - Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); - Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND huyện; - Lãnh đạo UBND huyện; - Ủy ban MTTQ VN huyện; - Các Ban HĐND huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - Phòng TCKH huyện; - Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; - TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT, TCKH. | CHỦ TỊCH Giàng A Páo |
| --- | --- |