| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /UBND-KTHT V/v: Tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia vào Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đến năm 2035 | Tủa Chùa, ngày tháng….. năm 2023 |

Kính gửi:

- UBND tỉnh Điện Biên

- Sở Xây Dựng tỉnh Điện Biên.

Ngày 25/4/2023, đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp xem xét, cho ý kiến vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa; tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy Tủa Chùa, lãnh đạo UBND huyện Tủa Chùa và đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Sau khi nhận được văn bản số 1482 ngày 26/4/2023 TB/UBND của UBND tỉnh Điện Biên về Kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét, cho ý kiến vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tủa Chùa, UBND huyện Tủa Chùa xin tiếp thu và giải trình các ý kiến tham gia như sau:

| Nội dung ý kiến tham gia | Nội dung tiếp thu, giải trình của UBND huyện Tủa Chùa |
| --- | --- |
| - Về tình hình, kết quả triển khai thực hiện nội dung Quy hoạch, trong đó cần làm rõ hơn các chỉ tiêu thực hiện quy hoạch so với chỉ tiêu quy hoạch đã được duyệt tại Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên | - UBND huyện Tủa Chùa xin tiếp thu và bổ xung trong thuyết minh (tại trang 30). |
| - Tỷ lệ thực hiện quy hoạch chi tiết so với quy hoạch chung để thấy rõ được những kết quả đạt được và những nội dung chưa thực hiện | UBND huyện tủa chùa xin tiếp thu và giải trình như sau: Trong thuyết minh và trong đồ án đã cập nhật các đồ án QHC và 3 đồ án QHCT đã được phê duyệt để có căn cứ triển khai quy hoạch cho phù hợp. |
| - Phân tích, đánh giá bổ sung mối liên hệ giữa thị trấn Tủa Chùa với các đơn vị hành chính thuộc huyện và mối liên hệ với các địa phương lân cận trong tỉnh cũng như vùng lân cận của tỉnh Sơn La, tỉnh Lai Châu, để từ đó đưa ra các giải pháp kết nối giao thông đối nội, đối ngoại cho phù hợp. | - UBND huyện Tủa Chùa xin tiếp thu và bổ xung trong thuyết minh |
| - Bổ sung đầy đủ các căn cứ pháp lý, cập nhật những văn bản, quy định mới và các chủ trương, định hướng về phát triển đô thị đã được ban hành. - Bổ sung Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. | - UBND huyện Tủa Chùa xin tiếp thu và bổ xung trong thuyết minh |
| - Rà soát, xem xét lại định hướng quy hoạch, đầu tư di chuyển Trung tâm chính trị, hành chính của huyện cho đảm bảo tính khả thi (xem xét, định hướng dành quỹ đất khu vực này để phát triển đô thị, thương mại dịch vụ). - Phát triển về hệ thống cơ sở hạ tầng và giải quyết vấn đề cấp thoát nước trong đồ án; | - UBND huyện Tủa chùa xin tiếp thu và chỉnh sửa như sau: do khu hành chính hiện tại được đầu tư xây dựng đã gần 40 năm, diện tích các công trình không bảm đảm cho việc phát triển lâu dài, các công trình được xây dựng trên khu vực có địa hình có độ dốc lớn và quỹ đất để phát triển mở rộng trong khu hiện hữu hạn chế vì vậy việc di chuyển trong tâm hành chính trong tương lai là cần thiết nhưng do hiện nay về nguồn lực thực hiện trong giai đoạn này là hết sức khó khắn vì vậy giữ nguyên khu trung tâm hành chính huyện theo hiện trạng, khu đất phía Nam chuyển sang đất dự trữ phát triển để đảm bảo nhu cầu phát triển trong tương lai khi cần thiết của thị trấn. - UBND huyện Tủa Chùa xin tiếp thu và giải trình như sau: nội dung các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được tính toán cụ thể trong đồ án (thuyết minh trang 68). |
| - Phân tích, đánh giá bổ sung để đưa ra giải pháp đảm bảo yêu cầu cấp nước sinh hoạt cho phù hợp với yêu cầu phát triển (diện tích, dân số tăng lên do do điều chỉnh địa giới hành chính và dự báo phát triển). | - UBND huyện Tủa Chùa xin tiếp thu và bổ sung đánh giá chi tiết nguồn nước hiện nay tại bản Bó và bản Bó Én. Trữ lượng nước đã được đánh giá tại Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hệ thống cấp nước bổ sung của nhà máy nước huyện Tủa Chùa. Dự án đang được triển khai thực hiện và đảm bảo cung cấp nước sạch cho 1.650 hộ dân với khoảng 8.500 nhân khẩu. Nguồn cấp nước bổ sung tiếp theo dự kiến bố trí công trình thu nước tại suối Nậm Seo. Việc lựa chọn nguồn nước bổ sung và quy mô công trình thu nước sẽ được triển khai cụ thể khi 2 nguồn nước hiện tại không đủ cung cấp. |
| - Tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh danh mục các chương trình, dự án trọng điểm cần ưu tiên đầu tư trên cơ sở Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến giai đoạn đến năm 2030 cho phù hợp thực tế và nhu cầu phát triển của địa phương. | - UBND huyện Tủa chùa xin tiếp thu và bổ xung trong thuyết minh |

Trên đây là nội dung tiếp thu ý kiến và giải trình của UBND huyện Tủa Chùa. UBND huyện Tủa Chùa kính đề nghị Sở Xây dựng, UBND tỉnh Điện Biên quan tâm, xem xét./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lường Tuấn Anh |
| --- | --- |