TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN DỰ THẢO

Trình tự lập Đề án cấp huyện

1) Thu thập, tổng hợp số liệu hiện trạng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ sở hạ tầng nông thôn, UBND huyện giao cơ quan chuyên môn là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thực hiện:

- Tổng hợp số liệu đang quản lý từ các Phòng, Ban chuyên môn của huyện về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ sở hạ tầng, an ninh, quốc phòng. Trên cơ sở đó, dự thảo Đề án phát triển giao thông nông thôn của huyện.

- Tổng hợp số liệu các xã báo cáo thực trạng về hệ thống đường giao thông nông thôn.

Trên cơ sở số liệu của huyện, số liệu báo cáo của các xã, so sánh chỉnh lý, điều chỉnh, đảm bảo đề án có tính khả thi, phù hợp với các xã.

2) Tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý bản dự thảo đề án:

- Sau khi dự thảo xong đề án, UBND huyện tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

- Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, hoàn chỉnh đề án: UBND huyện báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

3) Báo cáo xin ý kiến Tỉnh:

- UBND huyện soaạn thảo văn bản, dự thảo đề án xin ý kiến các ban, ngành có liên quan và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong quá trình triển khai, nhu cầu về kinh phí thực hiện.

4) Báo cáo HĐND huyện: Trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh, UBND huyện trình HĐND huyện thông qua và ra Nghị quyết của HĐND huyện về xây dựng Đề án phát triển giao thông của huyện.

5) Phê duyệt đề án: Sau khi HĐND huyện ra Nghị quyết về xây dựng Đề án phát triển giao thông của huyện, UBND huyện ra Quyết định phê duyệt và xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án theo quy định.

Thủ tục phê duyệt đề án

1) Thủ tục phê duyệt Đề án cấp huyện:

- Báo cáo của Phòng Kinh tế và Hạ tâng huyện về việc tiếp thu ý kiến tham gia vào Dự thảo Đề án.

- Tờ trình của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

- Tờ trình của UBND huyện trình HĐND huyện thông qua.

- Nghị quyết của HĐND huyện về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn của huyện giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030.

- Văn bản của UBND Tỉnh về việc thống nhất thỏa thuận các nội dung cơ bản của đề án.

- Nội dung Đề án đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của các cấp, các ngành liên quan.

- Các tài liệu khác có liên quan.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, ngành tỉnh

1) Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các Sở ngành có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng ngành mình theo dõi.

Cấp huyện

1) Huyện ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đê án phát triển giao thông nông thôn cấp huyện giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030.

2) Hội đồng nhân dân huyện ra Nghị quyết phê chuẩn đề án chung của huyện

3) Thành lập ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển giao thông nông thôn của huyện.

4) Thành lập Hội đồng Thẩm định huyện tổ chức thực hiện thẩm định Đề án phát triển giao thông nông thôn.

5) Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo và Hội đồng thẩm định huyện

6) UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn của huyện.

7) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng Đề án phát triển giao thông nông thôn.

Chế độ thông tin báo cáo

Cấp huyện: Hàng tháng (ngày 25/tháng) UBND huyện phải báo cáo tiến độ về UBND tỉnh và các ngành có liên quan để theo dõi quá trình thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc báo cáo UBND Tỉnh xem xét chỉ đạo.