| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-UBND | Tủa Chùa, ngày tháng 3 năm 2024 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư; các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác đến ngày 29 tháng 02 năm 2024

Tổng các nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp được giao năm 2024 để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án và các nội dung chính sách hỗ trợ của huyện: 347.260 triệu đồng, giải ngân đến ngày 29/02/2024: 49.067,453 triệu đồng, đạt 14,13% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2024: 313.776,5 triệu đồng, giải ngân đến ngày 29/02/2024: 30.166,103 triệu đồng, đạt 9,61% kế hoạch vốn giao, trong đó:

1. Vốn ngân sách Trung ương: Kế hoạch vốn giao 179.807 triệu đồng, giải ngân ngân đến ngày 29/02/2024: 14.666,005 triệu đồng, đạt 8,16% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

- Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Kế hoạch vốn giao 45.326 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 29/02/2024: 8.312,293 triệu đồng, đạt 18,34% kế hoạch vốn giao;

- Chương trình ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La: Kế hoạch vốn giao 134.281 triệu đồng, giải ngân đến ngày 29/02/2024: 6.353,712 triệu đồng, đạt 4,73% kế hoạch vốn giao;

- Dự án bảo vệ và phát triển rừng: Kế hoạch vốn giao 200 triệu đồng, hiện chưa giải ngân thanh toán.

2. Các chương trình mục tiêu quốc gia: Kế hoạch vốn giao 108.961 triệu đồng, giải ngân ngân đến ngày 29/02/2024: 4.738,295 triệu đồng, đạt 4,35% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn giao 53.065 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 29/02/2024: 2.385,298 triệu đồng, đạt 4,50% kế hoạch vốn giao;

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch vốn giao 51.206 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 29/02/2024: 2.352,997 triệu đồng, đạt 4,60% kế hoạch vốn giao;

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch vốn giao 4.690 triệu đồng, hiện chưa giải ngân thanh toán.

3. Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 25.009 triệu đồng; giải ngân đến ngày 29/02/2024: 10.761,803 triệu đồng, đạt 43,03% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

- Vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý: Kế hoạch vốn giao 7.000 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 29/02/2024: 7.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao;

- Vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý: Kế hoạch vốn giao 18.009 triệu đồng, đã giải ngân đến ngày 29/02/2024: 3.761,803 triệu đồng, đạt 20,89% kế hoạch vốn giao.

(chi tiết như biểu 01 đến 05 kèm theo)

II. VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN; VỐN SỰ NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC

- Kế hoạch vốn giao năm 2024: 33.483,500 triệu đồng, giải ngân đến ngày 29/02/2024: 18.901,350 triệu đồng, đạt 56,45% so với kế hoạch giag, chi tiết như sau:

1. Vốn cân đối ngân sách huyện: Kế hoạch vốn giao 18.300 triệu đồng, giải ngân đến ngày 29/02/2024: 7.573,387 triệu đồng, đạt 41,38% so với kế hoạch vốn giao.

2. Vốn sự nghiệp giáo dục: Kế hoạch vốn giao 9.469 triệu đồng, giải ngân đến ngày 29/02/2024: 9.385,551 triệu đồng, đạt 99,12% so với kế hoạch vốn giao.

3. Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội: Kế hoạch vốn giao 3.954 triệu đồng, giải ngân đến ngày 29/02/2024: 499,995 triệu đồng, đạt 12,65% so với kế hoạch vốn giao.

4. Vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa: Kế hoạch vốn giao 1.760,5  triệu đồng, giải ngân đến ngày 29/02/2024: 1.442,417 triệu đồng đạt 81,93% so với kế hoạch vồn giao.

(chi tiết như biểu số 06 kèm theo)

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư; các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác đến ngày 29 tháng 02 năm 2024 trên địa bàn huyện Tủa Chùa./.

| Nơi nhận: - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND huyện; - Lãnh đạo UBND huyện; - Lưu: VT, TCKH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lường Tuấn Anh |
| --- | --- |