| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tủa Chùa, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2023

đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Tổng các nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp được giao năm 2023 để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án và các nội dung chính sách hỗ trợ của huyện: 340.075,768 triệu đồng, giải ngân đến 15/3/2023: 50.652,429 triệu đồng, đạt 14,89% kế hoạch vốn giao, cụ thể:

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2023: 304.410,5 triệu đồng, giải ngân đến 15/3/2023: 37.904,080 triệu đồng, đạt 12,45% kế hoạch vốn giao, trong đó:

1. Vốn ngân sách Trung ương: 273.907,5 triệu đồng, giải ngân đến 15/3/2023: 31.963,020 triệu đồng,  đạt 11,67% kế hoạch vốn giao.

2. Vốn ngân sách địa phương: 30.503 triệu đồng; giải ngân đến 15/3/2023: 5.941,060 triệu đồng, đạt 19,48% kế hoạch vốn giao.

(chi tiết như biểu số 01 kèm theo)

II. VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC

- Kế hoạch vốn giao năm 2023: 29.453,268 triệu đồng (vốn chưa đủ điều kiện phân bổ 5.870,5 triệu đồng), giải ngân đến 15/3/2023 là 11.448,803 triệu đồng, đạt 38,87% so với kế hoạch giao, chi tiết như sau:

1. Vốn cân đối ngân sách huyện: 12.873,298 triệu đồng, giải ngân đến 15/3/2023: 3.901,010 triệu đồng, đạt 30,30% so với kế hoạch.

2. Vốn sự nghiệp giáo dục: 5.983,470 triệu đồng, giải ngân đến 15/3/2023: 5.807,483 triệu đồng, đạt 97,06% so với kế hoạch.

3. Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ: 235 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

4. Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội: 4.491 triệu đồng, giải ngân đến 15/3/2023: 1.740,310 triệu đồng, đạt 38,75% so với kế hoạch.

(chi tiết như biểu số 02 kèm theo)

III. NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023: 6.212 triệu đồng, giải ngân đến 15/3/2023: 1.299,546 triệu đồng đạt 20,92% so với kế hoạch giao, chi tiết như sau:

1. Vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa: 1.761 triệu đồng, giải ngân đến 15/3/2023: 1.299,546 triệu đồng đạt 73,80% so với kế hoạch.

2. Vốn miễn giảm thủy lợi phí: 1.841 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

3. Vốn sự nghiệp môi trường: 2.610 triệu đồng, hiện chưa giải ngân.

(chi tiết như biểu số 03 kèm theo)

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư năm 2023 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh Điện Biên; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Tài chính; - Lãnh đạo UBND huyện; - Lưu: VT, TCKH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lường Tuấn Anh |
| --- | --- |